GOBY

LEAN AI System Enterprise

Auditoria Tecnica de Arquitectura de Datos

Version: 1.0  -  Mayo 2026

Sprint: 8  -  Go to Market / Infraestructura cliente

Alcance: Stores Zustand  |  Servicios Supabase  |  Flujo carga T1-T12  |  Deuda tecnica

Clasificacion: Confidencial  -  Solo equipo Alpha

# 1. Resumen ejecutivo

Esta auditoria cubre la totalidad del codigo fuente de GOBY LEAN AI System analizado en Mayo 2026. El objetivo es identificar causas raiz de perdida de datos, datos cruzados entre clientes, y deuda tecnica que puede afectar la estabilidad del primer piloto real.

Se han detectado 14 hallazgos en 4 categorias de severidad. Los mas urgentes afectan al logout y al cambio de engagement, donde varios stores no se limpian correctamente, con riesgo real de mostrar datos de un cliente en la sesion de otro.

Los hallazgos criticos tienen fix conocido, corto y sin riesgo de regresion. Se propone un orden de implementacion por impacto/riesgo.

## Tabla de hallazgos

| ID | Descripcion | Severidad | Area afectada |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Logout incompleto: T3, T5, T6, T7, T8, T9, T12, CompanyProfile y EngagementStore no se limpian al cerrar sesion | CRITICO | Auth store (SIGNED_OUT) |
| F-02 | T5 canvas persiste sin engagementId - datos cross-client entre proyectos | CRITICO | T5 store / localStorage |
| F-03 | T12 controles ISO persisten sin engagementId - datos cross-client | CRITICO | T12 store / localStorage |
| F-04 | CompanyProfile persiste profile completo - ventana de datos stale al cambiar engagement | ALTO | CompanyProfile store |
| F-05 | T1 addInterviewee fire-and-forget sin rollback - perdida silenciosa si Supabase falla | ALTO | T1 store / t1.service |
| F-06 | Sin guard de doble-load en T1/T2/T3/T4 - race condition posible en re-renders | ALTO | T1, T2, T3, T4 stores |
| F-07 | T3 load() sin timeout de seguridad - spinner infinito posible | MEDIO | T3 store |
| F-08 | T5 sin load() desde Supabase - datos viven solo en localStorage, no son multi-user | MEDIO | T5 store |
| F-09 | T11 sin store ni load() - sin persistencia real entre sesiones | MEDIO | T11 modulo |
| F-10 | Auth store importa T1/T2/T4 directamente - acoplamiento circular potencial | MEDIO | Auth store |
| F-11 | Tabla use_cases sin columna updated_at - imposible detectar conflictos de edicion | MEDIO | T4 service / BD |
| F-12 | Demo data hardcodeada en T2 y T3 stores - logica mezclada con datos de fixtures | INFO | T2, T3 stores |
| F-13 | T4View 2.100 lineas, T3/T8 +1.200 - mantenibilidad critica | INFO | T4, T3, T8 views |
| F-14 | selectEngagement() no coordina loads - cada modulo reacciona independientemente | INFO | Engagement store |

# 2. Stores Zustand - Persistencia y perdida de datos

Se analizaron 13 stores. El patron de persistencia es inconsistente: T1/T2/T3/T4 usan Supabase como fuente de verdad, T6-T9 usan localStorage como cache LLM scoped por engagement, y T5/T12 persisten datos de usuario sin ningun scoping. Esto crea el escenario donde un consultor cambia de cliente y ve datos del anterior.

F-01 [CRITICO] Logout incompleto - stores no limpiados

Causa raiz: Auth store SIGNED_OUT solo llama reset() en T1, T2 y T4. T3, T5, T6, T7, T8, T9, T12, CompanyProfile y EngagementStore quedan con datos del cliente previo.

Impacto: Si dos consultores usan el mismo navegador, el segundo ve procesos (T3), canvas T5, controles ISO T12, plan de cambio T7, comunicaciones T8 y perfil de empresa del primero. Riesgo de confidencialidad en multi-tenant.

Fix: Anadir reset de todos los stores en el handler SIGNED_OUT del Auth store. Estimado: 10 minutos.

// Auth store - SIGNED_OUT handler (estado actual - INCOMPLETO)

if (event === 'SIGNED_OUT') {

useT1Store.getState().reset()          // OK

useT2Store.getState().reset()          // OK

useT4Store.setState({ useCases: [], engagementId: null })  // OK

// FALTAN:

useT3Store.getState().reset()

useT5Store.getState().resetCanvas()

useT6Store.getState().syncEngagement(null)

useT7Store.getState().clearGeneratedPlan()

useT8Store.getState().clearGeneratedContent()

useT9Store.getState().syncEngagement(null)

useT12Store.getState().resetAll()

useCompanyProfileStore.getState().resetProfile()

useEngagementStore.getState().reset()

}

F-02 [CRITICO] T5 canvas persiste sin engagementId

Causa raiz: El store T5 usa persist sin partialize que incluya engagementId. El canvas completo (6 dominios con scores) se guarda bajo la key lean-t5-canvas sin ningun scoping de cliente.

Impacto: Al cambiar de proyecto, el canvas del proyecto anterior sigue visible. El consultor puede puntuar sobre datos de otro cliente sin saberlo.

Fix: Anadir engagementId al store T5 con patron syncEngagement identico al de T6/T7/T8/T9. Al detectar cambio de engagement, limpiar canvas. Estimado: 20 minutos.

F-03 [CRITICO] T12 controles ISO persisten sin engagementId

Causa raiz: T12 usa persist sobre el array controls sin ninguna referencia al engagement activo. No existe syncEngagement ni partialize con scoping.

Impacto: Estados ISO 42001 marcados para cliente A aparecen en cliente B. En escenario multi-cliente esto es un problema de confidencialidad, no solo UX.

Fix: Anadir engagementId + syncEngagement al T12 store. Mismo patron que T6. Estimado: 20 minutos.

F-04 [ALTO] CompanyProfile persiste profile sin limpieza previa

Causa raiz: CompanyProfile.partialize incluye profile completo. Al cambiar de engagement, loadProfile() sobrescribe desde Supabase, pero existe una ventana entre el mount y la resolucion de la query donde el perfil anterior es visible.

Impacto: Parpadeo de datos en T10 home: nombre y sector del cliente anterior aparecen brevemente. En multi-tenant se amplifica.

Fix: En loadProfile(), limpiar profile antes de la query: set({ profile: EMPTY_PROFILE, isLoadingData: true }). Asegura que el perfil stale nunca se renderiza. Estimado: 5 minutos.

F-05 [ALTO] T1 addInterviewee fire-and-forget sin rollback

Causa raiz: addInterviewee() actualiza el store inmediatamente y lanza upsertAllScoresForInterviewee() como fire-and-forget (solo .catch con console.error). Si el UPSERT falla (timeout Supabase, RLS error), el interviewee existe en memoria pero no en BD.

Impacto: Al recargar la pagina, el interviewee desaparece. El consultor lo crea, empieza a puntuar, recarga y pierde todo. Esta es la causa mas probable de la perdida de datos reportada por David.

Fix corto plazo: Convertir el .catch en un handler que haga rollback del estado local y ponga un flag de error visible en UI. Estimado: 30 minutos.

Fix medio plazo: Mecanismo de retry con cola de operaciones pendientes. Si el sync falla, marcar el interviewee como pendiente de sync con indicador visual.

F-06 [ALTO] Race condition: doble-load sin guard de isLoading

Causa raiz: Los stores T1, T2, T3 y T4 no tienen guard "if (get().isLoading) return" al inicio de load(). En React StrictMode (activo en desarrollo), los useEffect se ejecutan dos veces deliberadamente. En produccion, si el componente se remonta rapido, se lanzan dos queries en paralelo.

Impacto: Dos respuestas de Supabase llegan en orden indeterminado. La segunda sobrescribe a la primera. En T1, esto puede resultar en dimensionStates parcialmente hidratado.

Fix: Anadir al inicio de cada load(): if (get().isLoading) return. Una linea por store, cuatro stores. Estimado: 10 minutos.

# 3. Servicios Supabase - Queries y manejo de errores

F-07 [MEDIO] T3 load() sin timeout de seguridad

Causa raiz: T3Store.load() hace await fetchValueStreams() sin timeout. T1 tiene Promise.race con 15s, CompanyProfile tiene setTimeout 10s. T3 no tiene ninguno.

Impacto: Si Supabase tarda o se cuelga, el spinner de T3 queda infinito. El usuario no recibe ninguna senal de fallo.

Fix: Anadir Promise.race con timeout de 10s en T3 store, identico al patron de T1. Estimado: 10 minutos.

F-08 [MEDIO] T5 sin load() desde Supabase

Causa raiz: T5 tiene comentario "Sprint 3+: leer/escribir desde Supabase" que nunca se implemento. Todo el canvas vive en localStorage.

Impacto: Datos T5 no son multi-tenant ni multi-dispositivo. Oscar y David trabajando en el mismo proyecto no ven el mismo canvas. Sin backup en BD.

Fix: Sprint 9: crear tabla t5_canvas en Supabase y load()/save() con el patron de T6. Hasta entonces, F-02 es la mitigacion minima.

F-11 [MEDIO] T4 tabla use_cases sin columna updated_at

Causa raiz: El servicio T4 tiene comentario explicito: la tabla use_cases no tiene updated_at. Se creo sin timestamp de ultima modificacion.

Impacto: No se puede ordenar por reciente, detectar conflictos de edicion simultanea, ni implementar sincronizacion delta. En multi-user esto es un riesgo operativo.

Fix: Migracion SQL: ALTER TABLE use_cases ADD COLUMN updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(). Anadir trigger auto-update. Estimado: 15 minutos.

# 4. Flujo de carga por modulo

Se audito el patron useEffect + load() de cada modulo. El patron predominante es correcto: cada View suscribe al activeEngagementId y relanza la carga cuando cambia. Sin embargo, hay dos modulos sin implementacion real y un patron de coordinacion fragil.

F-09 [MEDIO] T11 (Operating Rhythm) sin store ni load()

Causa raiz: T11 no tiene store.ts. El modulo lee datos de CompanyProfile y T1, pero no tiene persistencia propia. No hay useEffect de carga. El ritmo operativo generado vive solo en memoria de la sesion.

Impacto: Cualquier recomendacion generada en T11 desaparece al recargar la pagina. El consultor no puede retomar el trabajo de T11 en una sesion posterior.

Fix: Sprint 9: crear T11 store con persist para el contenido generado, usando el patron de T7/T8 (scoped por engagementId).

F-14 [INFO] selectEngagement() no coordina loads

Causa raiz: selectEngagement() en el EngagementStore solo hace set({ activeEngagementId: id }). No hay bus de eventos ni efecto centralizado que dispare los reloads de todos los stores activos.

Impacto: El sistema funciona porque T10 (siempre montado como home) tiene un useEffect que carga T1/T2/T3/T4 al detectar cambio de engagementId. Si T10 se desmontara, la recarga centralizada desapareceria.

Riesgo: Fragil por diseno. Si el routing cambia y T10 deja de ser el home, el wiring se rompe silenciosamente.

Fix recomendado: Mover la logica de reload a selectEngagement() en el EngagementStore, importando y llamando load() de cada store directamente. Mas explicito y menos dependiente del arbol de componentes montados.

# 5. Deuda tecnica y complejidad

F-10 [MEDIO] Auth store importa T1/T2/T4 directamente

Causa raiz: Auth store tiene import directo de useT1Store, useT2Store, useT4Store para llamar reset() en logout. Crea acoplamiento directo entre Auth y los stores de dominio.

Riesgo: Si cualquier store de dominio importara AuthStore en el futuro (escenario posible en Sprint 6 con LLM), se crearia un ciclo de importacion que romperia el bundler.

Fix elegante: Crear un StoreRegistry.reset() global donde cada store se registra al inicializar. Auth llama StoreRegistry.reset() sin conocer los stores individualmente.

F-12 [INFO] Demo data hardcodeada en stores T2 y T3

Descripcion: T2Store tiene ~120 lineas de DEMO_STAKEHOLDERS y T3Store ~200 lineas de DEMO_PROCESSES dentro del archivo store.ts. Mezcla de datos de fixtures con logica de estado.

Fix: Mover a archivos separados: T2/demoData.ts y T3/demoData.ts. El store solo importa las constantes. Reduccion de ~30% del tamano de cada store.

F-13 [INFO] Views sobredimensionadas

Dimensiones detectadas: T4View: 2.100 lineas | T3View: 1.230 | T8View: 1.228 | T7View: 1.158 | T5View: 1.133 | T11View: 1.096

Impacto practico: Estos archivos consumen una fraccion significativa del contexto disponible por sesion. Cualquier edicion requiere leer el archivo completo para no romper logica. La probabilidad de regresion por edicion es alta.

Fix iterativo: Extraer subcomponentes por tab o seccion. T4View tiene al menos 6 tabs extraibles. No es urgente, pero cada sprint deberia reducir el tamano de los archivos mas grandes en un 20-30%.

# 6. Plan de accion recomendado

## Sprint 8 - Fixes inmediatos (antes del piloto)

Estos fixes son bloqueantes para el primer cliente real. Tiempo total estimado: 2-3 horas.

- F-01: Completar SIGNED_OUT handler en Auth store - anadir 8 lineas de reset

  - Elimina el riesgo de cross-data entre sesiones de usuario

- F-02: Anadir engagementId + syncEngagement a T5 store

  - El canvas T5 ya no persiste entre clientes. Patron identico al de T6/T7/T8/T9

- F-03: Anadir engagementId + syncEngagement a T12 store

  - Los controles ISO 42001 quedan scoped por proyecto

- F-04: Limpiar profile en CompanyProfile antes del fetch en loadProfile()

  - Elimina parpadeo de datos del proyecto anterior en T10 home

- F-06: Anadir guard isLoading al inicio de load() en T1, T2, T3, T4

  - Elimina race conditions en doble-render de React

- F-07: Anadir timeout 10s en T3 store load()

  - El spinner de T3 nunca queda infinito en produccion

## Sprint 9 - Fixes de calidad (post-piloto inmediato)

- F-05: Convertir T1 addInterviewee a operacion con rollback y feedback al usuario

- F-08: Implementar T5 load()/save() desde Supabase (tabla t5_canvas)

- F-09: Crear T11 store con persist scoped por engagement

- F-10: Refactorizar Auth store para no importar stores de dominio directamente

- F-11: Migracion SQL - anadir updated_at a tabla use_cases

## Sprint 10 - Deuda tecnica (cuando haya margen)

- F-12: Extraer demo data de T2/T3 stores a archivos demoData.ts separados

- F-13: Split de T4View, T3View, T8View en subcomponentes por tab

- F-14: Centralizar loads en selectEngagement() del EngagementStore

# Apendice - Estado de persistencia por store

Referencia rapida del mecanismo de persistencia, si esta conectado a Supabase y si tiene scoping correcto por engagement activo.

| Store | Mecanismo | Supabase | Scoped | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | En memoria | Si | SI | load() con timeout 15s. Sin persist local. Correcto. |
| T2 | En memoria | Si | SI | load() sin timeout. Demo data en store (F-12). |
| T3 | En memoria | Si | SI | load() sin timeout (F-07). Demo data en store (F-12). |
| T4 | Persist (solo ID) | Si | SI | useCases no se persisten. Solo engagementId. Correcto. |
| T5 | Persist (canvas) | No | NO - BUG | F-02: canvas persiste sin engagementId. Cross-client. |
| T6 | Persist (controls) | No | SI | syncEngagement limpia al cambiar proyecto. Correcto. |
| T7 | Persist (plan LLM) | No | SI | syncEngagement limpia al cambiar proyecto. Correcto. |
| T8 | Persist (content LLM) | No | SI | syncEngagement limpia al cambiar proyecto. Correcto. |
| T9 | Persist (overrides) | No | SI | syncEngagement limpia al cambiar proyecto. Correcto. |
| T11 | Sin store | No | N/A | F-09: Sin persistencia entre sesiones. |
| T12 | Persist (controls) | No | NO - BUG | F-03: controls persisten sin engagementId. Cross-client. |
| CompanyProfile | Persist (profile) | Si | Parcial | F-04: stale data en ventana de carga. |
| Engagement | Persist (solo ID) | Si | SI | Solo persiste activeEngagementId. Correcto. |
| Auth | Sin persist | Si | N/A | F-01: logout incompleto. |

Alpha Consulting Solutions S.L. - GOBY LEAN AI System Enterprise - Confidencial