Alpha Consulting Solutions

L.E.A.N. AI SYSTEM

Metodología Integrada de Despliegue de Inteligencia Artificial

Listen · Evaluate · Activate · Normalize

| Versión 2.0 — 2025 | Alcance Proyectos 6 meses / Servicio AADF+ |
| --- | --- |

# 0. Por Qué Este Método Existe

El L.E.A.N. AI System es la respuesta de Alpha Consulting al problema real del CIO en 2025: no es la falta de tecnología, es la falta de método para convertir la presión por la IA en valor medible, gobernado y escalable.

Los datos del mercado son claros y unidireccionales:

- El 60% de las empresas sigue en fase exploratoria o implementación parcial (Experis 2025)

- El 87% de los ejecutivos están agotados de pilotos sin ROI (NTT Data 2025)

- Solo el 13% de los CIOs considera la IA parte central de su función

- Menos del 20% de las organizaciones tiene un plan de gobernanza IA real

- El AI Act europeo ya impone obligaciones vigentes desde febrero de 2025, con más por venir en 2026-2027

El problema no es de tecnología. Es de método, priorización y adopción. Y ese es el espacio que ocupa el L.E.A.N. AI System.

Lo que el CIO realmente compra: 1. Claridad ejecutiva — saber dónde y cómo apostar 2. Priorización de inversión — elegir bien, no más 3. Gobierno y reducción de riesgo — desplegar con control 4. Adopción real por perfiles — no solo licencias, sino uso 5. Narrativa para dirección — poder comunicar y justificar

# 1. Estructura General del Sistema

El L.E.A.N. AI System se despliega en un proyecto de 6 meses, articulado en cuatro fases secuenciales con entregables concretos, herramientas propias y rituales Lean en cada etapa. Cada fase tiene un objetivo de valor específico y un go/no-go que protege la inversión del cliente y permite la venta incremental.

El sistema se puede contratar en tres modalidades:

| Modalidad | Alcance | Duración | Para quién |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Scan | Diagnóstico rápido de madurez, stakeholders y riesgos | 2–3 semanas | Apertura comercial, primer contacto |
| L.E.A.N. AI Sprint | Las 4 fases completas con herramientas y entregables | 6 meses | Proyecto core. El producto principal. |
| AADF+ Managed Service | Continuidad recurrente post-sprint con advisory y seguimiento | Mensual/trimestral | Retención y recurrencia |

Este documento desarrolla en detalle el L.E.A.N. AI Sprint de 6 meses como producto principal. Las modalidades AI Scan y AADF+ se desarrollan en documentos específicos.

## 1.1 Mapa Temporal del Sprint de 6 Meses

| Fase | Nombre | Período | Objetivo de valor | Lean Principle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L — Listen | Escuchar y diagnosticar | Mes 1 | Entender contexto, dolor, madurez y riesgos reales | Ir al gemba. Ver antes de actuar. |
| E — Evaluate | Evaluar y priorizar | Mes 2 | Decidir dónde hay valor real y dónde no. Priorizar sin dispersarse. | Eliminar desperdicio. Pull sobre push. |
| A — Activate | Activar y desplegar | Meses 3–4 | Convertir estrategia en despliegue controlado con quick wins visibles | Flujo. Hacer visible el trabajo. |
| N — Normalize | Normalizar y escalar | Meses 5–6 | Convertir la IA en capacidad estable, medida y gestionada | Mejora continua. Kaizen. |

# 2. Los Principios Lean Aplicados a la IA

El Lean Management no es un decorado conceptual en este método. Es la estructura de pensamiento que diferencia el L.E.A.N. AI System de cualquier otra consultoría de IA. Cada herramienta, cada ritual y cada entregable tiene un principio Lean detrás. Esto es lo que genera credibilidad técnica y lo que permite vender sin competir por "expertise en IA".

## 2.1 Los 5 Principios y su Traducción a la IA

| Principio Lean | Concepto original | Aplicación en el L.E.A.N. AI System |
| --- | --- | --- |
| 1. Valor | Todo parte de lo que el cliente valora, no de lo que producimos | Antes de hablar de herramientas IA: ¿qué problema resolvemos? ¿qué KPI movemos? ¿qué desperdicio eliminamos? |
| 2. Value Stream | Identificar el flujo completo y eliminar lo que no aporta | Mapear el flujo desde idea de caso de uso → piloto → validación → estandarización → escalado. Eliminar pasos sin valor. |
| 3. Flujo | El trabajo debe fluir sin interrupciones ni colas | Diseñar el pipeline de IA: idea → evaluación → piloto → validación → estandarización. Sin pilotos eternos ni proyectos parados. |
| 4. Pull | Producir solo cuando hay necesidad real | No imponer IA por moda. Desplegar donde haya necesidad clara, sponsor activo y capacidad de absorción organizativa. |
| 5. Perfección | Mejora continua e incremental | Rituales mensuales: ¿qué aporta valor? ¿qué no se usa? ¿qué riesgo ha aparecido? ¿qué debe escalar o apagarse? |

## 2.2 El Desperdicio (Waste) Específico de la IA

En Lean clásico se identifican 8 tipos de muda. En IA, el desperdicio toma formas específicas que el L.E.A.N. AI System está diseñado para eliminar:

| Tipo de waste en IA | Descripción | Cómo lo elimina el método |
| --- | --- | --- |
| Licencias sin adopción | Se compran accesos que nadie usa activamente | AI Stakeholder Segmentation Matrix → asignación por perfil de uso real |
| Pilotos huérfanos | Experimentos sin criterio de escalado ni dueño | AI Use Case Prioritization Board → go/no-go explícito en cada caso |
| Casos sin datos | Casos de uso priorizados sin readiness de datos | AI Readiness Radar → diagnóstico de datos, procesos, talento y gobierno |
| Gobierno reactivo | Se reacciona a problemas en vez de prevenirlos | AI Governance Canvas → reglas, roles y catálogo antes del despliegue |
| Cambio sin estructura | Se despliega tecnología sin gestionar la adopción | AI Adoption Heatmap + Playbooks por perfil → activación segmentada |
| Comunicación unidireccional | El CIO informa hacia arriba pero no genera movimiento hacia abajo | AI Communication Map → flujos top-down y bottom-up diseñados |
| Valor no medido | Iniciativas activas sin métricas de impacto | AI Value Dashboard → seguimiento de ROI, adopción y governance |

# 3. Catálogo de Herramientas del Sistema

Cada herramienta es un artefacto propio del L.E.A.N. AI System. No son plantillas genéricas: están diseñadas con lógica Lean, con un output concreto y con un principio de mejora continua incorporado. Son el activo diferencial del método y la base del desarrollo futuro de producto.

## 3.1 Resumen del Catálogo

| # | Herramienta | Fase | Principio Lean | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | AI Maturity Radar | L — Listen | Ir al gemba | Diagnóstico visual de madurez en 6 dimensiones |
| T2 | AI Stakeholder Segmentation Matrix | L — Listen | Valor por perfil | Mapa de perfiles de usuario con necesidades y gaps |
| T3 | AI Value Stream Map | L — Listen | Eliminar waste | Flujo actual de iniciativas IA con waste identificado |
| T4 | AI Use Case Prioritization Board | E — Evaluate | Pull / Valor | Cuadrante de casos de uso por impacto, viabilidad y riesgo |
| T5 | AI Taxonomy Canvas | E — Evaluate | Valor, no moda | Clasificación ejecutiva de tipos de IA relevantes para el negocio |
| T6 | AI Risk & Governance Canvas | E/A — Evaluate/Activate | Calidad desde el origen | Modelo de gobierno ligero adaptado + cumplimiento AI Act |
| T7 | AI Adoption Heatmap | A — Activate | Pull, flujo por colectivo | Mapa de calor de adopción por segmento con acciones de activación |
| T8 | AI Communication Map | A — Activate | Flujo de información | Sistema de comunicación top-down y bottom-up con calendario |
| T9 | AI Roadmap 6M | A — Activate | Flujo, pull | Hoja de ruta operativa con hitos, responsables y decisiones go/no-go |
| T10 | AI Value Dashboard | N — Normalize | Mejora continua | Cuadro de mando de adopción, valor, gobierno y riesgo |
| T11 | AI Operating Rhythm | N — Normalize | Kaizen | Cadencia de rituales: diario, semanal, mensual, trimestral |
| T12 | AI Backlog Board | N — Normalize | Pull continuo | Backlog vivo de nuevas iniciativas IA priorizado por valor |

## 3.2 Descripción Detallada por Herramienta

| HERRAMIENTA T1 — AI Maturity Radar Principio Lean: Ir al gemba (observar la realidad directa) | Radar de diagnóstico visual con 6 dimensiones: Datos, Procesos, Talento, Gobierno, Tecnología y Cultura. Se construye mediante entrevistas con CIO, negocio, seguridad, legal, RRHH y operaciones. Cada dimensión se puntúa en una escala 0–4 con criterios objetivos. El output es una foto real del estado de madurez IA, sin autoengaño. Dimensiones: (1) Calidad y accesibilidad de datos; (2) Procesos listos para integrar IA; (3) Talento y alfabetización IA; (4) Gobierno y políticas existentes; (5) Stack tecnológico actual; (6) Cultura de adopción y experimentación. Output: Informe de diagnóstico de madurez con puntuación por dimensión, gaps prioritarios y mapa de riesgos inmediatos. Base para el AI Value Stream Map. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T2 — AI Stakeholder Segmentation Matrix Principio Lean: Valor definido por el cliente final (cada perfil) | Herramienta de segmentación funcional de todos los usuarios de IA en la organización. Supera la distribución homogénea de licencias — uno de los desperdicios más frecuentes y costosos. La matriz clasifica a los usuarios en 5 arquetipos con necesidades, herramientas y niveles de acceso diferenciados. Los 5 arquetipos: • Exploradores: generan ideas, necesitan experimentar con herramientas generativas. • Operadores: usan IA para productividad diaria (redacción, síntesis, automatización ligera). • Decisores: consumen insights, resúmenes y apoyo a decisiones. Alto perfil ejecutivo. • Especialistas de Riesgo: seguridad, legal, compliance, datos. Necesitan IA explicable y controlada. • Constructores: diseñan agentes, bots, automatizaciones y casos avanzados. Perfil técnico. Output: Mapa de stakeholders IA con perfil actual, perfil objetivo, herramientas recomendadas por arquetipo, plan de activación diferenciado y gap de licencias vs. uso real. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T3 — AI Value Stream Map Principio Lean: Mapear el Value Stream y eliminar waste | Adaptación del Value Stream Mapping clásico (Toyota) al contexto de iniciativas IA. Mapea el flujo completo desde la idea de un caso de uso hasta que genera valor real en producción: Idea → Evaluación → Piloto → Validación → Estandarización → Escalado. Identifica explícitamente los 7 tipos de waste IA (definidos en la sección 2.2) y señala en qué punto del flujo se producen. Permite visualizar dónde están los cuellos de botella reales. Output: Mapa visual del Value Stream de IA con tiempos de ciclo por etapa, waste identificado, cuellos de botella y estado actual vs. estado futuro (mejora propuesta). Documento vivo que se actualiza en la fase N. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T4 — AI Use Case Prioritization Board Principio Lean: Pull: desplegar donde hay valor y readiness reales | Board de priorización de casos de uso basado en 4 ejes: Impacto en negocio (KPI movido), Facilidad de implementación (datos, proceso, talento), Riesgo IA y regulatorio, Dependencia de datos. Cada caso de uso evaluado recibe un score compuesto y se sitúa en un cuadrante de decisión: Implementar Ahora / Planificar en H2 / Monitorizar / Descartar. El board incluye criterios explícitos de go/no-go para el paso de piloto a estandarización. Esto elimina directamente el problema de los 37 PoCs sin criterio (dato IDC). Output: Matriz de priorización con score por caso de uso, cuadrante de decisión, hoja de ruta de implementación y criterios de go/no-go. Base para el AI Roadmap 6M. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T5 — AI Taxonomy Canvas Principio Lean: Valor: empezar por lo que aporta, no por la moda | Canvas ejecutivo que clasifica los tipos de IA disponibles y los mapea al contexto específico del negocio del cliente. Convierte la complejidad técnica en un lenguaje de decisión para el CIO. Las 7 categorías de la taxonomía: (1) IA de Productividad Personal — copilots, generación de contenido, síntesis. (2) IA de Conocimiento y Búsqueda — RAG, search interno, knowledge management. (3) IA de Atención y Soporte — bots de cliente, automatización de respuestas. (4) IA de Automatización y Workflow — RPA+IA, procesos end-to-end. (5) IA Agéntica — agentes autónomos, orquestación multi-paso. (6) IA de Analítica y Decisión — predictive analytics, modelos de decisión. (7) IA de Seguridad y Riesgo — detección de amenazas, monitorización. Output: Canvas con las 7 categorías evaluadas por prioridad, readiness y riesgo para la empresa específica. Responde: qué priorizo primero, qué necesito para ello, qué riesgo asumo. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T6 — AI Risk & Governance Canvas Principio Lean: Calidad desde el origen (jidoka): detectar y prevenir antes de desplegar | Marco de gobierno ligero diseñado para ser operativo, no burocrático. Construido específicamente para cumplir con el AI Act europeo (vigente desde feb-2025) sin generar sobrecarga administrativa. Componentes del canvas: • AI Policy interna: uso aceptable, datos permitidos/restringidos, accountability. • AI Risk Register: clasificación de casos por riesgo (bajo/medio/alto/inaceptable). • Catálogo de herramientas aprobadas vs. shadow AI. • Roles: AI Owner, AI Steward, AI Risk Champion. • Proceso de aprobación de nuevos casos de uso (Lead Time objetivo: <5 días laborables). • Trazabilidad básica: quién usa qué, para qué y con qué datos. • Comité de gobierno: cadencia mínima mensual, agenda tipo y decisiones documentadas. Output: AI Governance Playbook: documento ejecutivo + herramienta operativa para el equipo CIO. Incluye política de uso, risk register inicial, catálogo de herramientas y calendario de revisión. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T7 — AI Adoption Heatmap Principio Lean: Flujo pull por colectivo: activar donde hay tracción real | Mapa visual de calor que muestra el estado de adopción de IA por área, por arquetipo de stakeholder y por herramienta. Permite al CIO ver de un vistazo dónde está la adopción real, dónde hay resistencia y dónde hay oportunidad de activación rápida. Cuatro palancas de activación (AI Adoption Engine): (1) Alfabetización: formación diferenciada por arquetipo, no genérica. (2) Casos concretos por rol: el usuario ve el valor en su trabajo real, no en abstracto. (3) AI Champions: usuarios power con capacidad de influir en su entorno inmediato. (4) Métricas de uso y valor: visibilidad de impacto que refuerza el comportamiento. Output: Heatmap de adopción actualizado mensualmente por segmento y herramienta. Plan de activación por colectivo con responsables, acciones y métricas de progreso. Base para el AI Operating Rhythm. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T8 — AI Communication Map Principio Lean: Flujo de información sin interrupciones (eliminar silos) | Sistema estructurado de comunicación bidireccional que convierte al CIO en el líder visible del relato de IA en la organización. Diseñado para dos flujos explícitos: Top-down (CIO → Organización): • Kit para Comité de Dirección: estado de la estrategia IA, KPIs, decisiones pendientes. • Kit para Managers: avances en su área, casos de uso activos, próximos hitos. • Kit para Usuarios: quick wins celebrados, nuevas herramientas aprobadas, formaciones. • Calendario de comunicación: hitos clave del proyecto con mensajes prediseñados. Bottom-up (Organización → CIO): • Canal de feedback de usuarios IA: barreras, ideas de mejora, incidencias. • Proceso de captura de nuevos casos de uso desde el terreno. • Indicadores de sentimiento y resistencia al cambio. Output: AI Communication Kit: plantillas por audiencia, calendario de comunicación, guía de mensajes y protocolo de gestión de incidentes. Formato reutilizable por el cliente post-proyecto. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T9 — AI Roadmap 6M Principio Lean: Flujo: de idea a valor sin interrupciones ni colas | Hoja de ruta operativa del proyecto completo, articulada en las 4 fases del L.E.A.N. AI System con hitos concretos, responsables, decisiones go/no-go y quick wins visibles. No es un Gantt decorativo: es un documento de gestión activa que se revisa en cada ritual de gobierno. Estructura del roadmap: • Hitos de proyecto por fase (L/E/A/N) • Quick wins de 30-60 días priorizados (visibilidad rápida para el negocio) • Casos de uso seleccionados con criterio de escalado explícito • Decisiones clave y responsables • Dependencias críticas (datos, procesos, talento, proveedores) • Estado de riesgo y alertas Output: Documento de roadmap en formato ejecutivo + operativo. Se presenta al Comité de Dirección al inicio del proyecto y se actualiza mensualmente como herramienta viva de gestión. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T10 — AI Value Dashboard Principio Lean: Mejora continua (Kaizen): medir para mejorar, no para reportar | Cuadro de mando integral que mide el éxito del despliegue de IA en cuatro dimensiones. Diseñado para que el CIO pueda justificar la inversión ante el Consejo con datos objetivos. Dimensión 1 — Adopción: % usuarios activos por arquetipo, frecuencia de uso por perfil, % managers con uso recurrente, % áreas con caso de uso activo. Dimensión 2 — Valor: horas estimadas/validadas ahorradas, reducción de tiempos de ciclo en procesos IA-habilitados, ratio throughput antes/después, decisiones aceleradas con apoyo IA. Dimensión 3 — Gobierno: % casos con evaluación de riesgo, % herramientas aprobadas vs. shadow AI, % usuarios formados, incidentes detectados. Dimensión 4 — Escalado: ratio piloto → producción, tiempo medio idea → piloto, tiempo medio piloto → estandarización, número de casos en backlog activo. Output: Dashboard ejecutivo en formato visual con 4 dimensiones, actualizado mensualmente. Incluye benchmarks internos de evolución y narrativa de valor para presentación a C-suite. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T11 — AI Operating Rhythm Principio Lean: Kaizen: mejora continua con rituales ligeros y regulares | Sistema de rituales de gestión que garantiza que la IA no sea un proyecto que termina sino una capacidad viva de la organización. Inspirado en el Daily Management System (DMS) de Lean, adaptado al contexto de gobierno de IA. Cadencia de rituales: • Daily (equipo IA, 15 min): estado de iniciativas activas, bloqueos, decisiones rápidas. • Weekly (AI Lead + Champions, 30 min): revisión de adopción, incidencias, nuevas ideas. • Monthly (CIO + AI Steering, 60 min): KPIs del Dashboard, revisión del Backlog Board, comunicación top-down. • Quarterly (Comité Dirección, 90 min): revisión estratégica, actualización del Roadmap 6M, decisiones de inversión. Cada ritual tiene una agenda tipo, un facilitador asignado y un output documentado. Output: Manual del Operating Rhythm con agendas tipo por frecuencia, roles, formato de actas y protocolo de escalado. Se entrega al cliente como herramienta autogestionada post-proyecto. |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA T12 — AI Backlog Board Principio Lean: Pull continuo: la próxima iniciativa solo entra cuando hay capacidad y valor | Tablero de gestión continua de nuevas iniciativas IA, siguiendo la lógica del Product Backlog de Scrum combinada con la priorización Lean por valor. Garantiza que la organización no quede sin hoja de ruta después del sprint inicial. Estructura del board: • Ideas (capturadas desde bottom-up y mercado) • En evaluación (con AI Use Case Prioritization en curso) • Priorizadas (con score, responsable y período objetivo) • En piloto • En estandarización • Archivadas (descartadas con criterio documentado) El Backlog Board se presenta en el ritual mensual y se actualiza trimestralmente con decisiones estratégicas del Comité. Output: Backlog Board en formato visual con estado, score y responsable por iniciativa. Se convierte en el elemento central del servicio AADF+ Managed Service para continuidad post-proyecto. |
| --- | --- |

# 4. Las 4 Fases del Sprint en Detalle

Cada fase tiene un objetivo de valor específico, herramientas activas, entregables concretos y un principio Lean dominante. Las fases A y N se extienden a lo largo de 4 meses porque es donde se produce el trabajo real: el diagnóstico y la estrategia valen poco sin la activación y la normalización.

| L | LISTEN — Escuchar y Diagnosticar Mes 1 ¦ Principio Lean: Ir al gemba |
| --- | --- |

El primer mes es de observación y diagnóstico riguroso. No se toman decisiones de inversión, no se priorizan herramientas, no se diseña nada. Se escucha. Se va al gemba: entrevistas con todas las funciones relevantes, inventario real de lo que existe, y construcción de una foto objetiva de la madurez IA.

Actividades clave

- Entrevistas estructuradas con CIO, negocio, seguridad, legal, RRHH y operaciones (mínimo 8 entrevistas)

- Inventario completo de licencias IA activas, iniciativas en curso y experimentos pasados

- Construcción del AI Maturity Radar (T1) con puntuación objetiva por dimensión

- Primera versión del AI Stakeholder Segmentation Matrix (T2): arquetipos identificados y validados

- AI Value Stream Map (T3): flujo actual de iniciativas IA con waste explícito

- Lectura del contexto estratégico: objetivos de negocio, presupuesto IA, mandato del CEO

Entregables de la fase

| Entregable | Herramienta | Para quién |
| --- | --- | --- |
| AI Diagnostic Report | T1 + T2 + T3 | CIO + Comité de Dirección |
| AI Maturity Radar (puntuado) | T1 | CIO |
| Stakeholder Map v1 | T2 | CIO + RRHH |
| Value Stream Map — estado actual | T3 | CIO + IT |
| Inventario de licencias y proyectos IA | — | CIO + CFO |

Go/No-Go al final de la fase L: ¿El diagnóstico revela suficiente madurez base (puntuación ≥1.5/4 en al menos 3 dimensiones) y voluntad de cambio del CIO para continuar con la fase E? Si no, se puede entregar el Diagnostic Report como producto cerrado (AI Scan).

| E | EVALUATE — Evaluar y Priorizar Mes 2 ¦ Principio Lean: Eliminar desperdicio, Pull |
| --- | --- |

El segundo mes es de toma de decisiones. Con el diagnóstico en la mano, se define dónde hay valor real y dónde no. Se priorizan casos de uso con criterio objetivo, se diseña el modelo de gobierno y se establece la taxonomía de IA relevante para este negocio específico. El output de esta fase es la base de toda la activación posterior.

Actividades clave

- Taller de priorización de casos de uso con el equipo del cliente (formato workshop, 1 día)

- Construcción del AI Use Case Prioritization Board (T4): score por caso de uso con criterios explícitos

- Diseño del AI Taxonomy Canvas (T5): qué tipos de IA son relevantes y en qué orden

- Primera versión del AI Risk & Governance Canvas (T6): política, roles y catálogo de herramientas

- Análisis de readiness por caso de uso priorizado: datos, procesos, talento, tecnología

- Diseño del AI Roadmap 6M (T9): hoja de ruta con hitos, quick wins y go/no-go explícitos

Entregables de la fase

| Entregable | Herramienta | Para quién |
| --- | --- | --- |
| AI Use Case Prioritization Board | T4 | CIO + negocio |
| AI Taxonomy Canvas (adaptado al negocio) | T5 | CIO + Comité |
| AI Risk & Governance Canvas v1 | T6 | CIO + Legal + Seguridad |
| AI Roadmap 6M — versión inicial | T9 | CIO + Comité de Dirección |
| Business Cases top 3 casos de uso | T4 | CIO + CFO |

Go/No-Go al final de la fase E: ¿El Business Case de los 3 casos de uso priorizados justifica la inversión en la activación? ¿Hay sponsor activo de negocio para al menos 2 de los 3 casos? Si no, se puede entregar el AADF Strategy Document como producto cerrado y acordar un nuevo timing.

| A | ACTIVATE — Activar y Desplegar Meses 3–4 ¦ Principio Lean: Flujo, hacer visible el trabajo |
| --- | --- |

Los meses 3 y 4 son el corazón del proyecto. La estrategia diseñada en las fases anteriores se convierte en despliegue controlado. Se implementan los quick wins seleccionados, se activa el programa de adopción y se pone en marcha el sistema de comunicación. El foco es generar valor visible en el menor tiempo posible.

Actividades clave — Mes 3

- Kick-off de activación con el equipo del cliente: presentación del plan, roles y compromisos

- Implementación de quick wins seleccionados (objetivo: 2–3 casos de uso en producción real)

- Lanzamiento del AI Champions Program: selección, formación y activación de primeros 10 champions

- Construcción del AI Adoption Heatmap (T7): estado base por colectivo y área

- Activación del plan de formación diferenciada por arquetipo de stakeholder

Actividades clave — Mes 4

- Presentación de resultados de quick wins a Comité de Dirección (primer reporting de valor)

- Despliegue del AI Communication Map (T8): activación de flujos top-down y bottom-up

- Validación y ajuste del AI Risk & Governance Canvas (T6) con casos reales

- Actualización del AI Roadmap 6M con estado real vs. planificado

- Primera versión operativa del AI Value Dashboard (T10)

Entregables de la fase

| Entregable | Herramienta | Para quién |
| --- | --- | --- |
| Quick Wins en producción (2–3 casos) | T4 + T9 | CIO + negocio |
| AI Adoption Heatmap (baseline) | T7 | CIO + RRHH |
| AI Communication Kit completo | T8 | CIO + Comms |
| AI Value Dashboard v1 (operativo) | T10 | CIO + CFO |
| AI Governance Playbook (validado) | T6 | CIO + Legal |
| Presentación a Comité de Dirección | T10 | CEO + Comité |

| N | NORMALIZE — Normalizar y Escalar Meses 5–6 ¦ Principio Lean: Kaizen, mejora continua |
| --- | --- |

Los últimos dos meses del sprint convierten el proyecto en una capacidad organizativa estable. El objetivo no es que la IA dependa de Alpha Consulting: es que el cliente tenga las herramientas, los rituales y la autonomía para seguir evolucionando solo. Este es el momento en que se activa el AI Operating Rhythm y se siembran las condiciones para el AADF+ Managed Service.

Actividades clave — Mes 5

- Activación del AI Operating Rhythm (T11): primeros rituales semanales y mensuales

- Revisión y actualización del Value Stream Map: estado futuro alcanzado vs. planificado

- Actualización del AI Adoption Heatmap (T7): evolución desde baseline

- Construcción del AI Backlog Board (T12): next wave de iniciativas IA priorizadas

- Formación del equipo interno en el uso autónomo de todas las herramientas del sistema

Actividades clave — Mes 6

- Revisión estratégica final con Comité de Dirección: resultados, KPIs, próximos 12 meses

- Presentación del AI Value Dashboard final: adopción, valor, gobierno y escalado

- Entrega formal de todas las herramientas al equipo del cliente

- Propuesta de continuidad AADF+ Managed Service: opciones, alcance y pricing

- Documentación del proceso de mejora continua (lecciones aprendidas del proyecto)

Entregables de la fase

| Entregable | Herramienta | Para quién |
| --- | --- | --- |
| AI Operating Rhythm manual | T11 | CIO + equipo IA |
| AI Backlog Board (next wave) | T12 | CIO + Comité |
| AI Value Dashboard final | T10 | CEO + Comité |
| Value Stream Map — estado futuro | T3 | CIO + IT |
| Propuesta AADF+ Managed Service | — | CIO + CEO |
| Presentación de cierre a Comité | T10 | CEO + Comité |

Output final del sprint L.E.A.N. AI: Al terminar el mes 6, el cliente tiene: una estrategia de IA ejecutada (no solo diseñada), 2–3 casos de uso en producción, un modelo de gobierno operativo, métricas de adopción y valor visibles, y una hoja de ruta de los siguientes 12 meses. Es el resultado concreto que justifica la inversión ante cualquier Consejo.

# 5. Sistema de Métricas y KPIs

El L.E.A.N. AI System tiene un sistema de métricas estructurado en 4 dimensiones. No son KPIs decorativos: cada uno tiene un propietario, una frecuencia de medición y un umbral de alerta. El CIO puede presentar este cuadro de mando ante el Consejo con datos objetivos.

## 5.1 Dimensión Adopción

| KPI | Cómo se mide | Frecuencia | Objetivo (final mes 6) |
| --- | --- | --- | --- |
| % usuarios activos por arquetipo | Log de uso de herramientas IA | Mensual | >50% Operadores, >80% Exploradores |
| Frecuencia de uso por perfil | Sesiones/semana por usuario | Mensual | >3 sesiones/semana en Operadores |
| % managers con uso recurrente | Encuesta + log | Mensual | >60% |
| % áreas con caso de uso activo | Inventario de iniciativas | Mensual | 100% áreas core del negocio |
| Tasa de activación de AI Champions | Champions activos / seleccionados | Mensual | >80% |

## 5.2 Dimensión Valor

| KPI | Cómo se mide | Frecuencia | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas ahorradas estimadas/validadas | Encuesta + medición proceso | Mensual | Validar en al menos 2 casos de uso |
| Reducción tiempo de ciclo en procesos IA | Medición antes/después | Por caso de uso | Mínimo −20% en procesos habilitados |
| Ratio throughput antes/después | Volumen procesado en el mismo tiempo | Por caso de uso | Visible en informe mensual |
| Ratio piloto → producción | Casos en prod / casos iniciados | Trimestral | >70% de casos iniciados llegan a prod. |
| Tiempo idea → piloto | Días desde captura hasta piloto | Trimestral | Objetivo: <30 días laborables |

## 5.3 Dimensión Gobierno

| KPI | Cómo se mide | Frecuencia | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| % herramientas con política IA asignada | Catálogo gov. / herramientas activas | Mensual | 100% al final mes 3 |
| % herramientas aprobadas vs. shadow AI | Auditoría de herramientas en uso | Mensual | Shadow AI <10% al final mes 6 |
| % usuarios con formación básica completada | LMS o registro de formación | Mensual | >80% al final mes 4 |
| % casos con evaluación de riesgo | Risk Register / casos activos | Mensual | 100% |
| Incidentes de uso detectados | Reporte de incidencias | Mensual | Tendencia decreciente |

## 5.4 Dimensión Escalado

| KPI | Cómo se mide | Frecuencia | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de casos en Backlog activo | AI Backlog Board | Mensual | Backlog vivo con ≥5 iniciativas priorizadas |
| Tiempo piloto → estandarización | Días entre estados en el Backlog | Trimestral | <45 días laborables |
| Nuevas ideas capturadas (bottom-up) | Canal de feedback | Mensual | ≥3 ideas/mes desde mes 3 |
| Ratio cobertura Backlog/roadmap 12M | Backlog / hitos roadmap | Trimestral | Backlog cubre ≥6 meses de iniciativas |

# 6. Escalera Comercial y Encaje en el Embudo

El L.E.A.N. AI System está diseñado para encajar en el embudo de ventas de Alpha Consulting, donde Oscar lidera la apertura y relación comercial y Carlos conduce el rigor técnico y la entrega. La clave comercial es la modularidad: el cliente puede entrar con bajo riesgo y escalar naturalmente.

## 6.1 Los Tres Productos

| Producto | Duración | Alcance | Precio orientativo | Función comercial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Scan | 2–3 sem. | T1 + T2 + diagnóstico de entrada + mapa de oportunidades | 5.000–8.000 € | Apertura de bajo riesgo. Cualificación comercial. |
| L.E.A.N. AI Sprint | 6 meses | Las 4 fases completas con las 12 herramientas | 35.000–55.000 € | El producto core. Principal generador de ingresos. |
| AADF+ Managed Service | Recurrente | Advisory, Dashboard, Backlog y rituales mensuales | 2.000–5.000 €/mes | Recurrencia. El AADF+ cubre el T10, T11 y T12. |

## 6.2 Flujo del Embudo

| Etapa | Acción | Protagonista | Herramienta de venta |
| --- | --- | --- | --- |
| Top of funnel | Contenido LinkedIn que verbaliza el dolor real del CIO | Oscar | Posts sobre pilotos sin ROI, gobierno IA, waste de licencias |
| Lead magnet | AI Readiness Assessment: scorecard de madurez IA gratuito | Oscar | Checklist basado en T1 (AI Maturity Radar) simplificado |
| Primer contacto | Workshop 90 min: 'De la presión por IA a una hoja de ruta' | Oscar + Carlos | Materiales del diagnóstico + datos de mercado |
| Entrada comercial | Propuesta de AI Scan (2–3 sem, bajo riesgo) | Oscar | 1-pager del AI Scan con entregables concretos |
| Proyecto core | L.E.A.N. AI Sprint — propuesta modular por fases | Carlos + Oscar | Deck de metodología (basado en este documento) |
| Continuidad | Propuesta AADF+ al cierre del mes 6 | Carlos | Output del T12 Backlog como argumento de continuidad |

## 6.3 Argumentos Comerciales Clave

Para Oscar — Apertura (cold outreach / primer contacto): "¿Qué pasaría si en 6 meses el Consejo te preguntara qué ha hecho IT con la IA y tuvieras una respuesta con números reales?" "Tu problema no es la IA. Es que no tienes un sistema para desplegarla sin improvisar." "No ayudamos a comprar más IA. Ayudamos a decidir dónde sí, dónde no y cómo convertirla en valor real." Para Carlos — Propuesta técnica: "El L.E.A.N. AI System no es una consultoría de transformación genérica. Es el único método que une estrategia, gobierno y adopción en un sprint de 6 meses con herramientas propias y entregables en cada fase."

# 7. Diferenciación Competitiva

La diferenciación del L.E.A.N. AI System no es técnica. Es de enfoque y de método. Alpha Consulting no compite por ser 'experta en todos los tipos de IA'. Compite por ser la consultora que pone orden, criterio y velocidad en un entorno donde casi todo el mundo improvisa.

| Criterio de diferenciación | Lo que hacen los demás | Lo que hace Alpha |
| --- | --- | --- |
| Punto de partida | Empiezan por la tecnología | Empezamos por el valor y el contexto operativo del cliente |
| Producto | Roadmap genérico o transformación grande | Hoja de ruta priorizada por impacto, viabilidad y riesgo |
| Alcance del método | Venden solo estrategia O solo implementación | Unimos estrategia + gobierno + adopción en un sistema integrado |
| Visión de la IA | Experimento aislado, proyecto de IT | Capacidad organizativa medible y gestionada (como cualquier proceso Lean) |
| Velocidad | 6–18 meses para ver resultados | Quick wins en 60 días, casos en producción en el mes 3 |
| Ticket de entrada | >100.000€ o sin estructura | AI Scan desde 5.000€, sprint completo 35.000–55.000€ |
| Post-proyecto | El cliente queda sin herramientas propias | 12 herramientas propias + operativas entregadas al cliente |
| Marco Lean | Referencia cosmética sin aplicación real | Cada herramienta tiene principio Lean explícito y medible |

# 8. Nota sobre el Desarrollo de Herramientas

Las 12 herramientas descritas en este documento son el activo de producto central de Alpha Consulting. Cada una es un artefacto independiente que puede desarrollarse como plantilla visual, canvas físico, herramienta digital o framework de taller.

El criterio de desarrollo recomendado por prioridad comercial:

| # | Herramienta | Prioridad | Formato recomendado | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | AI Maturity Radar | Alta | Canvas A3 + Excel de puntuación | Es el primer contacto tangible con el cliente. Genera confianza inmediata. |
| T4 | AI Use Case Prioritization Board | Alta | Canvas físico + plantilla digital | El artefacto que más rápido genera valor en el taller de Evaluate. |
| T6 | AI Risk & Governance Canvas | Alta | Canvas A3 + Playbook Word | Urgencia regulatoria (AI Act). Argumento de venta inmediato. |
| T2 | AI Stakeholder Segmentation Matrix | Media | Plantilla visual + Excel | Diferenciador frente a la distribución homogénea de licencias. |
| T10 | AI Value Dashboard | Media | Power BI / Excel / Tableau | El argumento ante el CFO y el Consejo. Necesita datos del proyecto. |
| T11 | AI Operating Rhythm | Media | Manual Word + agenda tipo | Clave para la autonomía del cliente y la propuesta AADF+. |
| T3 | AI Value Stream Map | Media | Canvas A3 personalizado | Requiere adaptación por cliente. No es una plantilla estática. |
| T7-T9-T12 | Resto de herramientas | Normal | Según uso en proyecto | Se desarrollan iterativamente con los primeros proyectos reales. |

Principio de desarrollo: Cada herramienta debe poder explicarse en 2 minutos, usarse en un taller de 90 minutos y entregar un output que el cliente pueda usar sin Alpha. Ese es el test de calidad de producto.

Alpha Consulting Solutions S.L.  |  L.E.A.N. AI System v2.0  |  Madrid 2025